### 1. Phân loại Backlog theo MoSCoW

| Hạng mục | Nhóm MoSCoW | Điểm | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Thủ thư quản lý kho sách | Must Have | 3 (L) | Bắt buộc phải có để xây dựng kho dữ liệu hệ thống; không có sách thì độc giả không thể tìm hay mượn. |
| 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản | Must Have | 2 (M) | Nền tảng bắt buộc để định danh độc giả, phục vụ cho mọi giao dịch mượn/trả và lưu trữ lịch sử cá nhân. |
| 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must Have | 2 (M) | Tính năng dẫn đường cốt lõi giúp độc giả tiếp cận được cuốn sách mong muốn trong kho dữ liệu. |
| 3. Mượn sách online | Must Have | 3 (L) | Đây là luồng giá trị chính (core flow) của toàn bộ dự án MVP, thiếu mục này hệ thống không giải quyết được bài toán đề ra. |
| 9. Xem lịch sử mượn sách | Should Have | 1 (S) | Rất quan trọng để độc giả tự quản lý, đối chiếu sách đang giữ, tránh tranh chấp với thư viện, nhưng nếu lỗi thì vẫn có thể hỏi thủ thư. |
| 4. Gia hạn mượn sách online | Should Have | 1 (S) | Tăng cường vòng đời mượn sách, nhưng có thể xử lý tạm (workaround) bằng cách gọi điện hoặc đến trực tiếp thư viện. |
| 8. Thông báo email khi sắp đến hạn | Should Have | 1 (S) | Quan trọng để giảm tỷ lệ trả trễ hạn, dù ban đầu thủ thư có thể phải lọc danh sách và thông báo thủ công (workaround). |
| 5. Đặt trước sách khi hết | Could Have | 2 (M) | Tính năng cộng thêm giúp tăng trải nghiệm tiện lợi, nếu không có ở Release 1 thì người dùng có thể tự quay lại kiểm tra sau. |
| 12. Đăng nhập Google/Facebook | Could Have | 2 (M) | Mang lại sự tiện lợi và giảm ma sát khi đăng ký, nhưng độc giả hoàn toàn có thể dùng tài khoản thường (mục 1). |
| 6. Đánh giá & bình luận sách | Won't Have | 2 (M) | Là tính năng thiên về cộng đồng, không đóng góp vào luồng mượn sách cốt lõi của MVP. |
| 7. Gợi ý sách theo sở thích | Won't Have | 3 (L) | Tốn rất nhiều công sức (L) để làm thuật toán, đồng thời sẽ không hiệu quả ở Release 1 vì hệ thống chưa có đủ dữ liệu lịch sử của người dùng. |
| 11. Chat trực tiếp với thủ thư | Won't Have | 3 (L) | Quá cồng kềnh cho một bản MVP, độc giả có thể liên hệ thư viện qua hotline, Zalo hoặc Email đã có sẵn. |

### 2. Phân tích công sức nhóm Must Have

- Tổng điểm nhóm Must Have: 10 điểm (Mục 10: 3đ + Mục 1: 2đ + Mục 2: 2đ + Mục 3: 3đ).

- Đánh giá ngưỡng an toàn: Tổng công sức nhóm Must (10 điểm) chiếm 50% năng lực của Release 1 (20 điểm). Con số này hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn (~60%), cho phép nhóm phát triển có 10 điểm đệm ở nhóm Should và Could để linh hoạt cắt giảm nếu gặp rủi ro trễ tiến độ.

### 3. Prioritized Product Backlog

Dưới đây là Backlog đã được làm mịn và sắp thứ tự, ưu tiên giá trị nghiệp vụ và tôn trọng tuyệt đối các ràng buộc phụ thuộc

- [Must] 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách)

- [Must] 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả

- [Must] 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả

- [Must] 3. Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc)

- [Should] 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân

- [Should] 4. Gia hạn mượn sách online

- [Should] 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách

- [Could] 12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook

- [Could] 5. Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn)

- [Won't] 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (Chuyển sang Release 2)

- [Won't] 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (Chuyển sang Release 2)

- [Won't] 11. Chat trực tiếp với thủ thư (Chuyển sang Release 2)

### 4. Tự phản biện

Nếu một người khác cùng phân loại Backlog này, họ có thể tranh cãi ở mục 12 (Đăng nhập Google/Facebook) và lập luận rằng nó phải là Should hoặc Must vì người dùng hiện đại rất lười tạo tài khoản mới, việc bắt đăng ký truyền thống có thể làm rớt tỷ lệ chuyển đổi ngay từ bước đầu. Đối với mục 11 (Chat trực tiếp), một Product Owner khác có thể đánh giá đây là Should vì ở phiên bản đầu tiên, người dùng chưa quen hệ thống online nên rất cần sự hỗ trợ tức thời từ thủ thư để tránh trải nghiệm tồi tệ. Tuy nhiên, nếu xét kỹ lại, mục 11 tiêu tốn tới 3 điểm (L) công sức – một sự đánh đổi quá lớn và rủi ro cho MVP khi ta hoàn toàn có thể dùng số điện thoại hotline làm giải pháp thay thế tạm thời (workaround) hoàn hảo, bảo vệ được dung lượng cho các tính năng cốt lõi.